|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **БАШ?ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы**  **;АФУРИ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫ\***  **БЕЛЬСКИЙ АУЫЛ**  **СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛ"М"№Е**  **ХАКИМИ"ТЕ** | | **Описание: Гафурийский** | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **БЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН**  **РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН** | |
|  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ?АРАР |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| «13» март 2015 й. | №11 | «13» марта 2015 г. |

**О подготовке к пропуску весеннего паводка 2015 года**

Руководствуясь федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнении Распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 12 февраля 2015 года №416-р, в целях своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня воды рек в период весеннего половодья на территории населенных пунктов сельского поселения Бельский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан в 2015 году, а также защиты населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях администрация сельского поселения Бельский сельсовет муниципального района Гафурийский район

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии сельского поселения Бельский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан (Приложение №1);

2. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка 2015 года на территории сельского поселения Бельский сельсовет (Приложение №2);

3. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и хозяйств:

- до 20 марта 2015 года сформировать объектовые противопаводковые комиссии и аварийно-спасательные бригады (формирования);

- разработать план мероприятий по жизнеобеспечению населения, попадающего в зону затопления, сохранению и вывозу материальных ценностей, подготовке сил и средств, эвакуации людей из зоны затопления в период весеннего половодья;

- в паводковый период организовать круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц, обо всех происшествиях немедленно докладывать в районную паводковую комиссию;

- принять все необходимые меры по заблаговременному вывозу из зон возможного затопления населения, сельскохозяйственных животных, материальных и других ценностей;

- принять все необходимые меры по недопущению смыва в водоемы минеральных и органических удобрений, промышленных и бытовых отходов, нефтепродуктов и т.п.;

- проводить разъяснительную работу среди населения района в паводкоопасный период по вопросу подготовки и пропуску весеннего паводка 2015 года, правилам поведения и действия в случае затопления.

4. Инспектору ВУС Абсаттаровой Г.Р. быть готовой при необходимости поднять резерв граждан, пребывающих в запасе, для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных мероприятий;

5. Закрепить лодки на период паводка за сформированной спасательной бригадой в составе:

- Гайнуллин Рашит Абдуллович

-Яркеев Рашит Гарифович

-Давлетшин Камил Абдулкадирович

-Шафеев Рим Хамматович

-Абдрашитов Радик Минегалиевич

-Гарифуллин Риф Карамович

-Максютов АйратРифович

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Обнародовать данное постановление на информационных стендах администрации сельского поселения Бельский сельсовет.

Глава сельского поселения: Ю.З.Ахмеров

Приложение № 1

к постановлению главы

сельского поселения

Бельский сельсовет

от «13»марта 2015 г. № 11

**Состав противопаводковой комиссии сельского поселения Бельский сельсовет:**

Ахмеров Ю.З. – глава сельского поселения Бельский сельсовет, председатель противопаводковой комиссии;

Гарифуллин Р.К. – староста д.Новокарамышево, зам. председателя комиссии;

Абсаттарова Г.Р. **–** управделами администрации сельского поселения Бельский сельсовет, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

- Каримов М.Ф. – депутат Совета сельского поселения Бельский сельсовет по Архангельскому избирательному округу №9;

- Максютов Р.С. – депутат Совета сельского поселения Бельский сельсовет по избирательному округу №10;

- Янбекова З.С. – специалист администрации сельского поселения Бельский сельсовет;

- Гайсаров С.А. – водитель администрации сельского поселения Бельский сельсовет.

Приложение № 2

к постановлению главы

сельского поселения

Бельский сельсовет

от «13 »марта 2015 г. № 11

ПЛАН

мероприятий по пропуску весеннего паводка 2015 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение |
| 1 | Сформировать противопаводковую комиссию в СП Бельский сельсовет | до 16.03.2015 г. | Глава сельского поселения, управделами |
| 2 | Разработать план мероприятий по пропуску весеннего паводка 2015 г. | до 18.03.2015 г. | Глава сельского поселения, управделами |
| 3 | Определить населенные пункты, хозяйственные и другие сооружения и строения, которые могут быть затоплены. Разработать планы предупредительных мероприятий по каждому объекту | до 18.03.2015 г. | Противопаводковая комиссия |
| 4 | Провести инструктажи со всеми работниками, связанными с выполнением мероприятий по пропуску весеннего паводка | до 01.04.2015 г. | Противопаводковая комиссия |
| 5 | Укомплектовать личным составом, техникой оборудованием и инвентарем аварийно-спасательные бригады (формирования). Привести в рабочее состояние все имеющиеся в наличии плав.средства | до 01.04.2015 г. | Глава сельского поселения, руководители организаций и учреждений |
| 6 | Проверить состояние мостов, дамб, дорог, дорожных и мостовых сооружений. Провести необходимые ремонтные и укрепительные работы | до 01.04.2015 г. | Противопаводковая комиссия |
| 7 | Очистить территории организаций и учреждений от загрязненного снега, отходов металлолома | до 01.04.2015 г. | Глава сельского поселения, руководители организаций и учреждений |
| 8 | Организовать очистку дорог, обочин, кюветов, водопропусков от снега, льда, мусора и т.д. | до 01.04.2015 г. | Глава сельского поселения |
| 9 | Организовать мероприятия по заблаговременной эвакуации населения, сельскохозяйственных животных, вывозу материальных и других ценностей из зон возможного затопления | до 01.04.2015 г. | Противопаводковая комиссия |
| 10 | Принять все необходимые меры по защите от размыва паводковыми водами мест захоронений (скотомогильников), по недопущению смыва в водоемы минеральных и органических удобрений, промышленных и бытовых отходов. | На период паводка | Противопаводковая комиссия |
| 11 | Организовать проверку источников питьевого водоснабжения, мест скопления бытовых отходов. | На период паводка | Противопаводковая комиссия |
| 12 | Назначить в населенных пунктах ответственных лиц | На период паводка | Противопаводковая комиссия |

Управделами сельского поселения Г.Р.Абсаттарова