|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШ?ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы****;АФУРИ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫ\*****БЕЛЬСКИЙ АУЫЛ****СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛ"М"№Е****ХАКИМИ"ТЕ** | **Гафурийский** | **АДМИНИСТРАЦИЯ****СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ****БЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ****МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН****РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ?АРАР |  |  ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 22 март 2016 й. |  №24 |  22 марта 2016 г. |

**О подготовке к пропуску весеннего паводка 2016 года**

 Руководствуясь федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня воды рек в период весеннего половодья на территории населенных сельского поселения Бельский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан в 2016 году, а также защиты населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях администрация сельского поселения Бельский сельсовет муниципального района Гафурийский район

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить состав противопаводковой комиссии сельского поселения Бельский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан в составе:

Ахмеров Ю.З. – глава сельского поселения Бельский сельсовет, председатель противопаводковой комиссии;

Абсаттарова Г.Р. **–** управделами администрации сельского поселения Бельский сельсовет, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

- Янбекова З.С. – специалист администрации сельского поселения Бельский сельсовет;

- Гайсаров С.А. – водитель администрации сельского поселения Бельский сельсовет.

2. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка 2016 года на территории сельского поселения Бельский сельсовет (Приложение №1);

3. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и хозяйств:

- до 25 марта 2016 года сформировать объектовые противопаводковые комиссии и аварийно-спасательные бригады (формирования);

- разработать план мероприятий по жизнеобеспечению населения, попадающего в зону затопления, сохранению и вывозу материальных ценностей, подготовке сил и средств, эвакуации людей из зоны затопления в период весеннего половодья;

- в паводковый период организовать круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц, обо всех происшествиях немедленно докладывать в районную паводковую комиссию;

- принять все необходимые меры по заблаговременному вызову из зон возможного затопления населения, сельскохозяйственных животных, материальных и других ценностей;

- принять все необходимые меры по недопущению смыва в водоемы минеральных и органических удобрений, промышленных и бытовых отходов, нефтепродуктов и т.п.;

- проводить разъяснительную работу среди населения района в паводкоопасный период по вопросу подготовки и пропуску весеннего паводка 2016 года, правилам поведения и действия в случае затопления.

4. Рекомендовать руководителю ООО-АП «Восход-СТ» - Бакирову Р.З. по первому требованию паводковой комиссии выделить необходимое количество техники для проведения неотложных мероприятий;

5. Инспектору ВУС Абсаттаровой Г.Р. быть готовой при необходимости поднять резерв граждан, пребывающих в запасе, для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных мероприятий;

6. Закрепить лодки на период паводка за сформированной спасательной бригадой в составе:

- Гарифуллин Риф Каррамович;

- Мулюков Рифгат Хамзаевич;

- Янышев Рафис Закиевич.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управделами АСП Бельский сельсовет Абсаттарову Г.Р.;

8. Обнародовать данное постановление на информационных стендах администрации сельского поселения Бельский сельсовет.

Глава сельского поселения: Ю.З.Ахмеров

 Приложение № 1

 к постановлению главы

 сельского поселения

 Табынский сельсовет

 от «22 »марта 2016 г. № 24

ПЛАН

мероприятий по пропуску весеннего паводка 2016 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение |
| 1 | Сформировать противопаводковую комиссию в СП Бельский сельсовет | до 25.03.2016 г. | Глава сельского поселения, управделами |
| 2 | Разработать план мероприятий по пропуску весеннего паводка 2016 г.  | до 25.03.2015 г. | Глава сельского поселения, управделами |
| 3 | Определить населенные пункты, хозяйственные и другие сооружения и строения, которые могут быть затоплены. Разработать планы предупредительных мероприятий по каждому объекту | до 25.03.2015 г. | Противопаводковая комиссия |
| 4 | Провести инструктажи со всеми работниками, связанными с выполнением мероприятий по пропуску весеннего паводка | до 01.04.2016 г. | Противопаводковая комиссия |
| 5 | Укомплектовать личным составом, техникой оборудованием и инвентарем аварийно-спасательные бригады (формирования). Привести в рабочее состояние все имеющиеся в наличии плав.средства | до 01.04.2016 г. | Глава сельского поселения, руководители организаций и учреждений |
| 6 | Проверить состояние мостов, дамб, дорог, дорожных и мостовых сооружений. Провести необходимые ремонтные и укрепительные работы | до 01.04.2016 г. | Противопаводковая комиссия |
| 7 | Очистить территории организаций и учреждений от загрязненного снега, отходов металлолома | до 01.04.2016 г. | Глава сельского поселения, руководители организаций и учреждений |
| 8 | Организовать очистку дорог, обочин, кюветов, водопропусков от снега, льда, мусора и т.д. | до 01.04.2016 г. | Глава сельского поселения |
| 9 | Организовать мероприятия по заблаговременной эвакуации населения, сельскохозяйственных животных, вывозу материальных и других ценностей из зон возможного затопления | до 01.04.2016 г. | Противопаводковая комиссия |
| 10 | Провести рекогносцировку мест возможного образования заторов на водоемах. Организовать и провести мероприятия по предотвращению образования заторов | до 01.04.2016 г. | Противопаводковая комиссия |
| 11 | Принять все необходимые меры по защите от размыва паводковыми водами мест захоронений (скотомогильников), по недопущению смыва в водоемы минеральных и органических удобрений, промышленных и бытовых отходов.. | На период паводка | Противопаводковая комиссия |
| 12 | Организовать проверку источников питьевого водоснабжения, мест скопления бытовых отходов. | На период паводка | Противопаводковая комиссия |
| 13 | Назначить в населенных пунктах ответственных лиц | На период паводка | Глава сельского поселения |

Управделами сельского поселения Г.Р.Абсаттарова