|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАһЫ**  **ГАФУРИ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫН БЕЛЬСКИЙ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘhЕ СОВЕТЫ** | **Гафурийский** | **РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН**  **СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН** |
| **КАРАР** |  | **РЕШЕНИЕ** |

**Об утверждении Программы**

**комплексного развития транспортной инфраструктуры**

**сельского поселения Бельский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан**

**на 2017-2026 годы**

В соответствии с частью 6 статьи 43 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6 октября 2003 года, Градостроительным кодексом Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» №1440 от 25 декабря 2015 года Совет сельского поселения Бельский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан решил:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Бельский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан на 2017-2026 годы.
2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах и разместить на официальном сайте сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ахмеров Ю.З.

с. Инзелга,

от 27.06.2017г.

№77-105з

Приложение

к решению Совета сельского

поселения Бельский сельсовет

МР Гафурийский район РБ

№77-105з от 27.06.2017 года

**Программа**

**комплексного развития транспортной инфраструктуры**

**сельского поселения Бельский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан на 2017-2026 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Бельский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан на 2017-2026 годы (далее – Программа) |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6 октября 2003 года;  - Градостроительный кодекс Российской Федерации;  - Постановление Правительства РФ «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» №1440 от 25 декабря 2015 года |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Бельский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Бельский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан |
| Цели Программы | - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;  - повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;  - повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы |
| Задачи Программы | - увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям;  - повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения;  - обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения; |
| Сроки и этапы реализации Программы | Мероприятия Программы охватывают период 2017-2020 годы и на перспективу до 2026 года. Мероприятия рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Общий объем финансирования Программы составляет в 2017-2026 годах составляет 200 тыс.рублей за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017-2026 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета.  Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации;  - приобретение материалов;  - мероприятия по организации дорожного движения;  - ремонт, содержание автомобильных дорог. |

1. **Введение**

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения сельского поселения Бельский сельсовет муниципального района Гафурийский район РБ. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

**2.Общие сведения**

Сельское поселение Бельский сельсовет входит в состав муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан. Административным центром сельского поселения является с.Инзелга.

На 1 января 2017 года общая численность поселения составляет 843 человека, из них: с. Инзелга- 461, д.Кутлугуза - 277, д. Новокарамышево-73, д.Цапаловка, -20, д.Краснодубровск -12.

Бельский сельсовет граничит с Табынским, Белоозерским, Мраковским, Ташбукановским, Красноусольским, Янгискаинским сельсоветами муниципального района Гафурийский район.

Наличие земельных ресурсов сельского поселения Бельский сельсовет:

|  |  |
| --- | --- |
| **Категория земель** | **Общая площадь, га** |
| Земли сельхоз назначения | 1995 |
| Земли лесного фонда | 1102 |
| Земли под постройками | 313 |
| Земли водного фонда | 110 |
| Болота | 25 |
| Кустарники | 104 |
| Земли транспорта | 28 |
| Прочие земли | 65 |
| **Итого земель в границах** | **3742** |

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Белое Озеро19 км., до столицы Республики Башкортостан г. Уфа- 200 км.

Административным центром сельского поселения является село Инзелга.

Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Бельский сельсовет с расстоянием до административного центра д. Кутлугуза - 4 км,

д. Новокарамышево - 7 км, д. Цапаловка – 2,5 км, д. Краснодубровск -9 км,

Общая протяженность дорог местного значения – 28 км.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития сельского поселения Бельский сельсовет характеризуется следующими показателями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Факт | | | |
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Численность населения поселения, человек | 848 | 844 | 849 | 843 |

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.

**3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы**

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения Бельский сельсовет.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

Основные задачи Программы:

- модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации программы:

Срок действия программы 2017 – 2026 годы. Реализация программы будет осуществляться весь период.

**4. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры, целевые индикаторы**

4.1. Общие положения

1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры .

1. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.
2. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.
3. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.
4. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.
5. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета, а также внебюджетные источники.
6. Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.
   1. Система дорожной деятельности

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;
2. Обеспечение безопасности дорожного движения.

4.3. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется сельским поселением Бельский сельсовет. Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета, а так же внебюджетные источники.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития сельского поселения Красноусольский сельсовет, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития социальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление транспортной инфраструктуры поселения;

-устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

Приложение №1 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

сельского поселения Бельский сельсовет

муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан

на 2017-2026 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Финансовые потребности, тыс.руб. | | | | | | |
| всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021-2026 годы |
| 1. Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная  с. Инзелга. |  | 88,35 |  |  |  |  |  |
| 2. Ремонт автомобильных дорог по улицам Центральная, Луговая в д.Новокарамышево |  | 98,26 |  |  |  |  |  |
| 3. Очистка дорог от снега. |  | 77862,4 |  |  |  |  |  |
| 4. Ремонт автомобильной дороги д. Краснодубровск |  |  | 150,00 |  |  |  |  |
| 5. Ремонт дороги между переулками Центральная и Кооперативная,  Дорога к свалке в д.Кутлугуза |  |  | 100,00 |  |  |  |  |
| 6.Ремонт автомобильных дорог  с. Инзелга. |  |  |  | 1150 |  |  |  |
| 7. Ремонт дорог  д.Кутлугуза |  |  |  | 1100 |  |  |  |
| Всего | 78549,01 | 78049,01 | 250 | 250 |  |  |  |